# R O M Â N I A

## CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

## PREŞEDINTE

INFORMARE

privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale Consiliului Judeţean Vâlcea

Activitatea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001 şi ale Legii nr. 286/2006 având ca obiective respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean şi a altor acte normative.

Începând cu data de 31.05.2007, dată la care s-a desfăşurat ultima şedinţă ordinară a consiliului judeţean, activitatea Preşedintelui consiliului judeţean a avut ca obiective coordonarea, analiza şi evaluarea activităţii aparatului propriu al consiliului judeţean, reprezentarea instituţiei pe care o conduce în relaţiile cu alte instituţii, restructurarea şi sporirea performanţelor unităţilor economice şi instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Activitatea curentă desfăşurată în cadrul instituţiei a constat în: organizarea şedinţelor operative cu directorii din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean şi conducerile instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea acestuia,  acordarea de audienţe şi întâlniri cu reprezentanţii mass – media.

A fost urmărită situaţia unităţilor economice aflate în subordinea consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean manifestă în continuare o preocupare specială   pentru situaţia Regiei Autonome Judeţeane de Drumuri şi Poduri Vâlcea a cărei activitate trebuie îmbunătăţită pentru a fi capabilă să reziste  într-un mediu concurenţial puternic, specific Uniunii Europene.

Retehnologizarea SC CET Govora precum şi perspectiva privind producţia  energetică a judeţului Vâlcea sunt, de asemenea, preocupări majore ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea. În atenţia sa se află, de asemenea, consolidarea şi modernizarea SC Apavil SA, în perspectiva transformării acestei societăţi în operator unic regional de apă şi dezvoltarea şi eficientizarea activităţii SC Agrofitoserv, societate mai nou înfiinţată.

Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea a urmărit finalizarea unor obiective  considerate prioritare şi de importanţă deosebită pentru judeţul nostru:

- Continuarea demersurilor privind fuzionarea celor doi operatori de apă – SC APAVIL SA şi SC ACVARIM SA.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea susţine demersurile care vizează stabilirea unui singur operator de apă la nivelul judeţului Vâlcea. Consiliului Judeţean Vâlcea a aprobat formarea unei comisii care să analizeze şi să identifice modalităţile prin care se poate realiza fuziunea dintre SC. APAVIL SA şi SC. ACVARIM SA. Această comisie este mandatată să poarte discuţii cu comisia similară creată la nivelul Consiliului Local Municipal Rm. Vâlcea. În urma întâlnirilor celor două comisii, precum şi a discuţiilor  purtate cu domnul Sorin Caian, reprezentantul firmei de consultanţă BDO CONTI SA, au fost stabilite etapele principale privind realizarea fuziunii. A fost adresată o scrisoare către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin care Consiliul Judeţean Vâlcea solicită ca societatea BDO CONTI SA să fie împuternicită să realizeze  evaluarea activelor de la cele două societăţi comerciale aflate în procesul de fuziune. În prezent se lucrează la evaluarea activelor de la SC APAVIL SA şi de la SC ACVARIM SA.

- Finalizarea  programului de dezvoltare economică a judeţului Vâlcea pe perioada 2007 – 2013.

- A fost stabilită structura finală a Strategiei privind dezvoltarea economică, socială şi culturală a judeţului Vâlcea, iar în prezent se lucrează la definitivarea acestui document de referinţă pentru judeţul nostru. În funcţie de programele de la nivel naţional se vor stabili priorităţile şi la nivelul judeţului Vâlcea. În prezent se lucrează la analiza situaţiei din turismul vâlcean în vederea elaborării unei documentaţii care va fi transmisă experţilor englezi care au contractat realizarea master-planului la nivel naţional.

- Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Grupul Şcolar "Petrache Poenaru"-Bălceşti şi Grupul Şcolar "Antim Ivireanul"-Rm. Vâlcea.

- Proiectul  se derulează în cadrul Programului “Reabilitarea unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea  – Programul Phare 2003/2005 Infrastructură  Regională şi Locală / Inundaţii”. Proiectul tehnic elaborat de către proiectantul SC DESIGNRO SA a fost avizat de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Proiectul tehnic şi fişele tehnice elaborate de către proiectantul SC Designro SA, pentru Grupul Şcolar Petrache Poenaru, au fost transmise Primăriei oraşului Bălceşti în vederea emiterii avizelor şi autorizaţiei de construire.

Pentru Grupul Şcolar Antim Ivireanu Râmnicu Vâlcea se aşteaptă transmiterea de către  SC Designro SA a fişelor tehnice pentru obţinerea avizelor specificate în certificatul de urbanism.

A fost înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (care are rol de Autoritate de Implementare) un act adiţional prin care se propunea prelungirea perioadei de implementare a proiectului de la 14 la 15 luni, modificarea bugetului prin realocarea unor sume şi modificarea echipei de implementare şi se aşteaptă semnarea acestuia.

- Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Centrul Medico-Social Lădeşti.

- A fost refăcută documentaţia tehnico economică, ţinându-se seama de lucrările de consolidare necesare, iar în şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31.01.2007 au fost aprobate modificările noilor indicatori tehnico economici. Se desfăşoară procedura de licitaţie în vederea adjudecării lucrărilor. Pe data de 15 mai 2007, a avut loc deschiderea ofertelor depuse de doi operatori economici. Având în vedere faptul că unul dintre operatorii economici participanţi la licitaţie, SC Construcţii Montaj Şantier 1 SRL Rm. Vâlcea, a depus contestaţie, se aşteaptă soluţionarea acesteia de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

- Continuarea lucrărilor la noul sediu al Teatrului "Anton Pann".

- Continuă lucrările la acest obiectiv . Au fost finalizate lucrările la infrastructura rezistentă (inclusiv subzidiri şi radier salan atelier). La corpul B al clădirii, s-a realizat radierul general şi s-au montat stâlpii metalici pentru structura de la foaier. La corpurile C şi D a fost finalizată structura de rezistenţă şi s-a executat zidărie din BCA pentru pereţii exteriori.  La corpul E al clădirii (corp trecere spectatori) se lucrează la săpături, iar la corpul F (scara) se confecţionează armături, s-a realizat radier şi stâlpi.

- Susţinerea programelor de pietruire/asfaltare a drumurilor comunale.

- Ministerul Transporturilor a comunicat repartizarea sumei de 720 000 lei pentru lucrări de alimentare cu apă a satelor şi   1 125 000 lei pentru lucrări de pietruire/reabilitare/asfaltare drumuri comunale. A fost primită, de asemenea, de la Ministerul Transporturilor lista cu lucrările de pietruire/asfaltare pe anul 2007 aprobate de acest minister. Au fost încheiate convenţiile cu primăriile la care lucrările erau în curs de execuţie. La lucrările de pietruire/asfaltare au fost executate până în prezent lucrări la nivelul sumelor alocate pe întregul an. Asemenea lucrări au fost realizate în comunele: Goleşti, Pietrari, Orleşti, Fârtăţeşti, Vlădeşti, Şuşani, Grădiştea, Suteşti.

La lucrările de alimentare cu apă, au fost, de asemenea, încheiate convenţiile cu primăriile  beneficiare, execuţia realizându-se în proporţie de 35%. Ca urmare a demersurilor întreprinse la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, s-a obţinut suplimentarea cu câte       2 400 000 lei atât a programului pentru pietruire/asfaltare a drumurilor comunale cât şi a programului de alimentare cu apă a satelor.

- Finalizarea  celor 11 lucrări de reabilitare drumuri şi a celor două lucrări de alimentare cu apă  finanţate prin programul SAPARD.

- S-au încheiat procedurile de licitaţie pentru lucrările de reabilitare drumuri. În prezent se desfăşoară lucrări de reabilitare a drumurilor în localităţile Creţeni, Zătreni, Racoviţa, Mădulari, Roşiile, Livezi, Cernişoara, Olanu, Galicea. Pentru lucrările de alimentare cu apă nu s-a încheiat procedura de licitaţie. În cazul lucrării de alimentare cu apă din comuna Nicolae Bălcescu există o contestaţie şi se aşteaptă ca  Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea  Achiziţiilor Publice să soluţioneze această contestaţie. În cazul lucrării de la Stăneşti, a fost anulată procedura de achiziţie publică.

- Demararea lucrărilor de execuţie la Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia.

- Proiectul este finanţat prin programul Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale fiind aprobat de Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională în şedinţa din 19 decembrie 2005. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi îmbunătăţirea accesului la mediul de afaceri , furnizarea de informaţii, servicii  şi tehnologii cu scopul de a creşte nivelul competitivităţii afacerilor şi a crea un cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi străine în judeţul Vâlcea şi Regiunea Sud-Vest Oltenia. În perioada 28 noiembrie 2006 – 2 martie 2007 s-a derulat procedura de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitaţiei internaţionale de lucrări prevăzute în proiectul Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord-Oltenia. În urma derulării acestei proceduri, în conformitate cu prevederile art. 5.3.10 din Ghidul Practic pentru aplicarea procedurilor de contractare pentru acţiuni externe finanţate de Comisia Europeană, Autoritatea Contractantă reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, a decis să anuleze procedura de licitaţie pentru proiectul sus-menţionat deoarece ofertele corespunzătoare din punct de vedere tehnic au depăşit resursele financiare disponibile.

În data de 08.06.2007 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene     a  fost publicat un nou anunţ de participare privind relansarea licitaţiei internaţionale de lucrări. Ofertanţii trebuie să constituie o garanţie pentru participare sub forma unei scrisori de garanţie bancară pentru suma de 100.000 euro, să aibă cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 10.000.000 euro şi acces la o linie de credit dedicată de 1.600.000 euro. Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul MDLPL contra sumei de 800 euro.

Vizita în teren a potenţialilor ofertanţi va avea loc între 2 - 5    iulie 2007.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30.07.2007,  ora locală 12.00, iar ofertele se depun în limba română.

- Demararea lucrărilor de execuţie în cadrul proiectului de modernizare a Staţiunii Băile Olăneşti.

- Proiectul de dezvoltare integrată a staţiunii Băile Olăneşti are drept beneficiar Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti, iar Consiliul Judeţean Vâlcea este partener.

Durata proiectului este de 18 luni, iar activităţi principale cuprind:

  - Reabilitarea bazinului de înot;

  - Reabilitarea aleilor din parcul central şi dotarea cu mobilier urban;

  - Reabilitarea clădirii Centrului de Sănătate ;

  - Realizarea unei parcări multi-etajate;

Reabilitarea infrastructurii de transport local prin reabilitarea a     3     km de străzi;

În luna octombrie 2006 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene   s-a publicat anunţul privind lansarea licitaţiei internaţionale de lucrări, având termen limită de deschidere a ofertelor 12.01.2007. În perioada ianuarie – februarie 2007 s-a derulat procedura de evaluare a ofertelor depuse în limba engleză, în cadrul licitaţiei internaţionale de lucrări prevăzute Proiectul de dezvoltare integrată a staţiunii Băile Olăneşti.

În urma derulării acestei proceduri, în conformitate cu prevederile art. 5.5 şi 5.3.10 din Ghidul Practic pentru aplicarea procedurilor de contractare pentru acţiuni externe finanţate de Comisia Europeană, Autoritatea Contractantă reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, a decis să anuleze procedura de licitaţie pentru proiectul sus-menţionat deoarece niciuna dintre ofertele primite nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate administrative şi tehnice.

În data de 28.05.2007 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat un nou anunţ de participare privind relansarea licitaţiei internaţionale de lucrări. Ofertanţii trebuie să constituie o garanţie pentru participare sub forma unei scrisori de garanţie bancară pentru suma de 35.000 euro, să aibă cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 3.500.000 euro şi acces la o linie de credit dedicată de 600.000 euro. Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul MDLPL contra sumei de 800 euro.

Vizita în teren a potenţialilor ofertanţi va avea loc între 3-6 iulie 2007.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19.07.2007, ora locală 16.00. Ofertele se depun în limba română. Sesiunea de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 26.07.2007, ora locală 14.00.

- Finalizarea proiectelor tehnice HG nr.811/2006 pentru obiectivele: "Călimăneşti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata", "Ocolirea municipiului Drăgăşani pe drumul naţional de la Craiova la Rm. Vâlcea" şi "Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora".

- Au intrat în vigoare normele de aplicabilitate prin Ordin al Ministrului Integrării , nr.787/2006, privind HG nr.811/2006 şi se pregăteşte documentaţia în acest sens. Se lucrează la maturizarea documentaţiilor proiectelor cuprinse în Programul Operaţional Regional şi finanţate din Fondurile Structurale, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 811/2006.

Pentru obiectivul “Călimăneşti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata”, licitaţia a fost câştigată de societatea ROMAIR Bucureşti. Proiectul a intrat în faza de maturizare care durează cinci luni. Firma ROMAIR a înaintat către Ministerul Integrării Europene, raportul preliminar asupra proiectului.

Pentru obiectivul “Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii Băile Govora”, licitaţia a fost câştigată de firma “CONSTRUCT COSULTING”, proiectul fiind în faza de maturizare.

Pentru obiectivul “Ocolirea municipiului Drăgăşani pe drumul naţional de la Craiova la Rm. Vâlcea”, licitaţia a fost câştigată de firma LOUIS BERGER SAS – Paris.

- Realizarea proiectului "Sistemul zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară a acestora".

- Proiectul se derulează în cadrul Programului Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 – Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor. La nivelul judeţului Vâlcea sunt în curs de implementare 5 proiecte  în localităţile: Brezoi, Bălceşti, Fârtăţeşti, Galicea şi Drăgăşani. Pentru primele patru Consiliul Judeţean Vâlcea are calitatea de partener. Pentru toate cele 5 proiecte aflate în implementare au fost alimentate conturile deschise de către beneficiari, cu aproximativ 80% din finanţarea nerambursabilă totală, respectiv aproximativ 500 000 de euro pentru fiecare. 	La începutul lunii mai au fost înaintate documente în vederea încheierii actelor adiţionale la contactele de grant prin care să se prelungească perioada de implementare a proiectelor de la 12 luni la 24 de luni. Actele adiţionale au fost semnate atât de Autoritatea Contractantă (Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) cât şi de Autoritatea de Implementare (Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia) şi începând cu data de 13 iunie 2007 au intrat în vigoare.

În prezent se află în lucru la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor un act adiţional de modificare a modalităţii de realizare a achiziţiilor publice, prin care procedurile de achiziţie PRAG (legislaţiei europeană) vor fi înlocuite de procedurile prevăzute de legislaţia naţională armonizată, OUG 34/2006.

După semnarea acestui act adiţional se vor putea demara procedurile de achiziţie publică pentru cele 4 proiecte. Banii necesari achiziţiei au intrat în conturile beneficiarilor încă din luna februarie.

- Completarea sumelor necesare finalizării lucrărilor la noul sediu al Teatrului Anton Pann.

  - A fost retrimis, în condiţiile modificării componenţei Guvernului, Proiectul  de Hotărâre de Guvern, adresat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, privind solicitarea sumei de 40 miliarde ROL, din fondul de rezervă bugetară a Guvernului, sumă care permite finalizarea lucrărilor şi darea în folosinţă, în cursul lunii noiembrie, 2007, conform datei de execuţie aprobate. Se aşteaptă ca proiectul să fie avizat de organele avizatoare.

- Construcţia de noi microhidrocentrale în judeţul Vâlcea.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a continuat demersurile în vederea identificării soluţiilor privind realizarea de noi microhidrocentrale în judeţul Vâlcea. S-au stabilit 9 posibile amplasamente. În cazul  microhidrocentralei de pe aducţiunea de la Cheia, se  află în curs de elaborare studiul de fezabilitate. Consiliile locale ale oraşului Horezu şi comunei Alunu au emis hotărârile privind acordul de încheiere a unui parteneriat public privat pentru realizarea de microhidrocentrale. Consiliul local al oraşului Băile Olăneşti a luat în discuţie această procedură în şedinţa din data de 28 iunie 2007.

- Valorificarea evenimentului “Sibiu – capitală culturală europeană” în vederea promovării imaginii judeţului Vâlcea

- A fost finalizat un program al acţiunilor organizate de judeţul Vâlcea cu ocazia evenimentului “Sibiu – capitală culturală europeană. Au fost tipărite 1000 de pliante cuprinzând oferta culturală şi turistică a judeţului nostru  care se distribuie în Sibiu cu prilejul manifestărilor specifice acestui eveniment. Instituţii de cultură şi societăţi de turism din judeţul nostru participă, de asemenea, la diverse activităţi în municipiul Sibiu.

- Rezolvarea problemei apei potabile pentru comuna Laloşu

- O preocupare constantă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea a fost rezolvarea problemei apei potabile pentru cetăţenii comunei Laloşu. În urma demersurilor realizate în această direcţie, ca rezultat al intervenţiilor conducerii consiliului judeţean la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, la domnul ministru Laszlo Borbely, s-a reuşit obţinerea de fonduri pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a comunei Laloşu. Preşedintele consiliului judeţean va urmări cu atenţie pregătirea şi desfăşurarea acestor  lucrări astfel încât în toamna acestui an, 2007, locuitorii comunei Laloşu să beneficiaze de apă potabilă la fântânile stradale. Preşedintele consiliului judeţean s-a deplasat în comuna Laloşu pentru a se informa  în legătură cu  situaţia acestei localităţi având în vedere că  lipsei apei potabile i se adaugă şi alte  probleme care necesită o rezolvare rapidă. Având în vedere întârzierea privind desfăşurarea formalităţilor pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu apă în comuna Laloşu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea va întreprinde  noi intervenţii la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, care le vor continua pe cele din perioada 21-29 iunie a.c., în vederea rezolvării urgente a situaţiei din comuna vâlceană amintită.

- Amenajarea corespunzătoare a punctelor principale de intrare în judeţul Vâlcea

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a solicitat amenajarea corespunzătoare a intrărilor principale în judeţ, inclusiv prin realizarea unor puncte de informare asupra  unor obiective de interes pentru vizitatorii judeţului nostru. Aceste realizări sunt necesare şi datorită faptului că potenţialul turistic deosebit al judeţului nostru  nu este suficient de bine cunoscut şi popularizat. În prezent se lucrează la elaborarea documentaţiei în vederea realizării lucrărilor privind acest obiectiv. În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 29 iunie 2007, va fi supusă aprobării o hotărâre vizând acest proiect.

- Identificarea şi folosirea unor modalităţi moderne  de comunicare cu primăriile din localităţile judeţului Vâlcea.

- La solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, în relaţia cu primăriile localităţilor judeţului nostru şi cu alte instituţii publice a fost introdusă comunicarea în sistem audio conferinţă utilizând aplicaţia Yahoo Messenger.

Până în prezent au fost testate în acest sistem primăriile din   localităţile: Amărăşti, Bălceşti, Bărbăteşti, Boişoara, Budeşti, Bujoreni, Buneşti, Cernişoara, Cîineni, Copăceni, Diculeşti, Făureşti, Galicea, Măldăreşti, Oteşani, Păuşeşti-Otăsău, Păuşeşti-Măglaşi, Racoviţa, Şirineasa, Vlădeşti, Voineasa, Călimăneşti, Scundu, Mitrofani. Prin intermediul acestui sistem, primarii din localităţile judeţului pot informa conducerea consiliului judeţean asupra problemelor cu care se confruntă fără să mai fie necesară deplasarea acestora la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea. De asemenea, primarii invitaţi în audio conferinţă pot comunica între ei sau cu specialiştii aparatului de specialitate al consiliului judeţean, cu reprezentanţii instituţiilor şi unităţilor economice subordonate consiliului judeţean.

- Prevenirea urmărilor negative ale secetei şi gestionarea corespunzătoare a surselor de apă din judeţ.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea este preocupat de situaţia creată prin prelungirea perioadei de secetă. Pentru a identifica soluţiile care să permită o gestionare eficientă a surselor de apă din judeţul nostru, în condiţii de secetă, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a iniţiat o dezbatere, pe această temă, cu participarea tuturor factorilor implicaţi în domeniul gospodăririi apelor din judeţul nostru. Această problemă se află permanent în atenţia Preşedintelui consiliului Judeţean.

- Desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor privind regularizarea principalelor cursuri de ape din judeţul Vâlcea.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, s-a întâlnit, în ziua de 13 iunie 2007, la sediul instituţiei, cu reprezentanţi ai conducerii Direcţiei Apelor Olt – Rm. Vâlcea: domnul Ion Stoenescu, director tehnic şi domnul Ion Florescu, director Sectorul de Gospodărire a Apelor Olt – Rm. Vâlcea.

Scopul întâlnirii a fost analiza modului cum se desfăşoară lucrările de regularizare a apelor în judeţul Vâlcea.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a arătat preocupat de faptul că sunt lucrări care se desfăşoară foarte lent, iar pe unele cursuri de ape, care au creat probleme ca urmare a inundaţiilor din ultimii ani, nu au început încă lucrări de regularizare.

Reprezentanţii Direcţiei Apelor Olt – Rm. Vâlcea au arătat că ritmul de desfăşurare al lucrărilor este determinat de modul cum acţionează societăţile de construcţii care şi-au adjudecat lucrările respective în urma licitaţiilor.

S-a evidenţiat faptul că se află în desfăşurare lucrările de regularizare pe următoarele cursuri de ape: Luncavăţ şi afluenţii săi, între Vaideeni şi Popeşti; Olăneşti, între Olăneşti şi Rm. Vâlcea; Topolog, între Ticveni şi Galicea; Lotru, în aval de barajul Brădişor. Se află în pregătire lucrări noi precum regularizările pe următoarele cursuri de ape: Muereasca, la Muereasca; Cerna şi afluenţi, între Rugetu şi Măciuca; Băiaşu, la Perişani. Aceste proiecte sunt susţinute de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Sectorul de Gospodărire a Apelor Olt – Rm. Vâlcea  are în desfăşurare sau în pregătire şi alte lucrări finanţate din surse proprii.

La propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, s-a convenit ca asemenea întâlniri să se organizeze lunar, iar în prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean să fie prezentată situaţia lucrărilor de regularizare a apelor în judeţul Vâlcea.

- Susţinerea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, potrivit prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 7/2006.

- La nivelul judeţului Vâlcea au fost depuse 58 de proiecte eligibile, respectiv: 30 pentru relizarea de poduri, podeţe, punţi; 16 pentru lucrări de canalizare; 12 pentru lucrări de alimentare cu apă. Dintre acestea, prin Hotărârile Guvernului, numerele 379 şi 428/2007, s-au aprobat fonduri pantru finanţarea a 26 de proiecte. Sunt create astfel condiţiile pentru a se trece la procedura de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei lucrărilor.

- Susţinerea programului de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a SC CET Govora SA

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea susţine ideea implicării SC Oltchim SA Rm. Vâlcea în derularea programului de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a SC CET Govora SA. SC Oltchim SA Rm. Vâlcea este cel mai important consumator de energie electrică şi termică din judeţ, fiind principalul client al SC CET Govora SA. SC Oltchim SA doreşte să  participe la majorarea capitalului social al SC CET Govora SA contribuindu-se astfel la continuarea procesului de modernizare şi retehnolohizare a acestei societăţi producătoare de energie. În acest sens, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a iniţiat demersuri pe lângă Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în vederea susţinerii acestei propuneri.

- Înfiinţarea unui complex energetic în judeţul Vâlcea.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a iniţiat demersurile pentru înfiinţarea unui complex energetic în judeţul Vâlcea al cărui capital să fie deţinut de judeţul Vâlcea în calitate de acţionar unic, care îşi va exercita toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate prin Consiliul Judeţean Vâlcea.

Complexul energetic va fi înfiinţat prin fuziunea, în temeiul art. 238 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, dintre SC CET Govora SA şi o parte din patrimoniul societăţilor comerciale: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” SA, Compania Naţională a Lignitului Oltenia şi SC Hidroelectrica SA Bucureşti. Pentru realizarea acestui proiect, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a solicitat acordul de principiu din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Se aşteaptă răspunsul acestui organism.

- Eficientizarea activităţii instituţiilor abilitate să asigure liniştea şi ordinea publică, siguranţa cetăţeanului

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a primit sesizări, venite de la cetăţeni ai judeţului, privind apariţia unor factori care perturbă liniştea comunităţilor locale şi siguranţa locuitorilor. În vederea rezolvării cazurilor semnalate, a fost organizată o întâlnire a conducerii consiliului judeţean cu reprezentanţii ATOP Vâlcea, conducerea Inspectoratului Judeţean  de Poliţie, reprezentaţii Jandarmeriei şi Prim-procurorul judeţului Vâlcea, în ziua de 19 iunie 2007, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea. Au fost dezbătute diverse modalităţi şi propuneri privind eficientizarea  activităţii instituţiilor abilitate să asigure ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului, în conformitate cu legile în vigoare.

- Reabilitarea turismului în zona Vidra

- Considerând că zona lacului de acumulare de la Vidra are un potenţial turistic deosebit, sesizând interesul unor investitori străini pentru zona respectivă, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a iniţiat noi demersuri pentru punerea în valoare a acestei staţiuni. O problemă importantă care se impune a fi rezolvată este aceea a statutului juridic al terenurilor şi clădirilor din zona respectivă. În acest sens, conducerea consiliului judeţean a solicitat punctul de vedere al organizaţiilor sindicale care au legătură cu staţiunea Vidra. Se aşteaptă răspunsul acestora.

Aceste obiective vor rămâne în atenţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea până la finalizarea lor.

PREŞEDINTE

Dumitru Buşe